### 迭代周期一

#### 第一次会议记录

日期：2023年10月13日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 持 人： | 游俊熙 | 会议主题： | | 项目启动和分工确认 | |
| 开始时间： | 2023年10月13日15:00 | | 结束时间： | | 2023年10月13日17:00 |
| 参加人员： | 游俊熙、林显俊、刘骥慷、叶昊、曾超彬、易明辉 | | | | |
| 记录人员： | 曾超彬 | | 记录时间： | | 2023年10月13日18:00 |
| 会议内容： | | | | | |
| 1. 游俊熙作为项目经理介绍了项目的背景和目标，详细阐述了项目的重要性和预期成果。 2. 分工确认，每个成员了解自己的角色和责任。讨论了每个成员的技能和优势，以便合理分配任务。 3. 讨论项目管理流程和工具的选择，确定使用的项目管理软件和通信工具。 4. 定义了项目的时间表和截止日期，提醒每个成员按时完成任务的重要性，并确保团队的时间安排合理。 | | | | | |

#### 第二次会议记录

日期：2023年10月25日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 持 人： | 易明辉 | 会议主题： | | UI设计和前端开发进展报告 | |
| 开始时间： | 2023年10月25日10:15 | | 结束时间： | | 2023年10月25日11：30 |
| 参加人员： | 游俊熙、林显俊、刘骥慷、叶昊、曾超彬、易明辉 | | | | |
| 记录人员： | 林显俊 | | 记录时间： | | 2023年10月25日11:45 |
| 会议内容： | | | | | |
| 1. 易明辉汇报UI设计进展和原型图，详细讨论了用户界面的布局和颜色方案。 2. 曾超彬和林显俊介绍前端开发的进展，包括完成的页面、使用的技术以及已解决的技术挑战。 3. 小组全体讨论用户反馈，包括UI方面的建议，以确保用户体验满足预期。 | | | | | |

#### 第三次会议记录

日期：2023年11月8日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 持 人： | 游俊熙 | 会议主题： | | 后端开发和数据库设计进展报告 | |
| 开始时间： | 2023年11月8日14:30 | | 结束时间： | | 2023年11月8日16：15 |
| 参加人员： | 游俊熙、林显俊、刘骥慷、叶昊、曾超彬、易明辉 | | | | |
| 记录人员： | 叶昊 | | 记录时间： | | 2023年11月8日16:30 |
| 会议内容： | | | | | |
| 1. 叶昊和刘骥慷汇报后端开发进展，包括已实现的API接口和业务逻辑的构建，还讨论了后端的性能优化。 2. 游俊熙和刘骥慷详细介绍数据库设计，包括表结构和数据关系，确保数据的安全性、完整性和性能。 3. 小组全体讨论了与前端的数据交互和通信协议，确保前后端的协作无差。 | | | | | |

### 迭代周期二

#### 第四次会议记录

日期：2023年11月23日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 持 人： | 刘骥慷 | 会议主题： | | 数据科学与机器学习进展报告 | |
| 开始时间： | 2023年11月23日18:50 | | 结束时间： | | 2023年11月23日20：30 |
| 参加人员： | 游俊熙、林显俊、刘骥慷、叶昊、曾超彬、易明辉 | | | | |
| 记录人员： | 游俊熙 | | 记录时间： | | 2023年11月23日20:50 |
| 会议内容： | | | | | |
| 1. 游俊熙详细汇报数据科学与机器学习部分的进展，包括开发的模型和模型的性能评估。 2. 刘骥慷和叶昊讨论数据预处理和特征工程的策略，解释模型训练的过程，以及已解决的机器学习挑战。 3. 小组全体讨论了模型的可扩展性和未来的优化方向，以确保股票预测系统的准确性。 | | | | | |

#### 第五次会议记录

日期：2023年12月2日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 持 人： | 林显俊 | 会议主题： | | 后端开发和数据库设计进展报告 | |
| 开始时间： | 2023年12月2日10:15 | | 结束时间： | | 2023年12月2日11：25 |
| 参加人员： | 游俊熙、林显俊、刘骥慷、叶昊、曾超彬、易明辉 | | | | |
| 记录人员： | 易明辉 | | 记录时间： | | 2023年12月2日11:50 |
| 会议内容： | | | | | |
| 1. 林显俊详细介绍前端的测试进展，包括编写的测试用例和已进行的单元测试、集成测试以及性能测试。 2. 游俊熙和小组讨论后端的测试情况，包括API接口的测试和系统集成测试，还解释了如何确保代码的质量和稳定性。 3. 小组全体讨论已发现的问题和解决方案，讨论了如何提高测试覆盖率和自动化测试。 | | | | | |

### 迭代周期三

#### 第七会议记录

日期：2023年12月27日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 持 人： | 全体人员 | 会议主题： | | 文档编写和交流计划 | |
| 开始时间： | 2023年12月27日14:00 | | 结束时间： | | 2023年12月27日15:30 |
| 参加人员： | 游俊熙、林显俊、刘骥慷、叶昊、曾超彬、易明辉 | | | | |
| 记录人员： | 叶昊 | | 记录时间： | | 2023年12月27日16:30 |
| 会议内容： | | | | | |
| 1. 小组全体讨论编写项目文档、API文档和用户手册的计划和分工，明确文档的格式和内容。 2. 小组全体讨论了如何与团队内外的沟通和协作，包括定期的团队会议和用户反馈的处理。 3. 每个组员提出了确保文档准确性和时效性的方法，以满足用户和团队的需求。 | | | | | |

综上所述，以上会议和报告的更新旨在更详细地记录每次会议的内容和分工，以确保项目的顺利进行和团队的高效合作并成功地完成这个集体的大项目。